작성자 : 2023184004 권현아

팀명 : GGG(Good Game Gang)

| 주차 | 기간 | 지도교수 |
| --- | --- | --- |
| 6주차 | 26.10.07.~26.10.13. | (서명) |

| 이번주 작업 요약 | 모델링 테스트 시작, 시스템 기획 추가 |
| --- | --- |

<상세 작업 내용>

경로 세부 기획 추가

플레이어, 생물, 화물 스탯 정의 및 개념 설명

벌집 모델링 이후 엔진에 잘 들어가는지 확인 완료

| 문제점 정리 | 모델링 검사는 매우 기초적인 부분만 진행했기 때문에 애니메이션 검사랑 하이폴리곤 검사가 필요함 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 해결방안 | 다음번에 간단한 애니메이션 검사 진행 |  |  |
| 다음주차 | 7주차 | 다음 기간 | 2026.10.14~2026.10.20 |
| 다음주차 작업 계획 | 벌 모델링, 총 디자인 시스템 기획 스탯 동작원리 추가 |  |  |
| 지도 교수 Comment |  |  |  |